|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia de Usuario** | | |
| **Número: 1** | **Usuario:** Administrador | |
| **Nombre historia:** Registro de un nuevo usuario con roles de acceso | | |
| **Prioridad en negocio:**  Alta | | **Riesgo en desarrollo:**  Medio |
| **Puntos estimados:** 4 | | **Iteración asignada: 1** |
| **Programador responsable:** Ivan de la Cruz | | |
| **Descripción:**  El sistema permitirá el registro de un nuevo usuario, además de permitir elegir un rol de acceso y llenar los campos necesarios como | | |
| **Observaciones:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia de Usuario** | | |
| **Número: 2** | **Usuario:** Usuarios | |
| **Nombre historia:** Autenticación de usuarios | | |
| **Prioridad en negocio:**  Alta | | **Riesgo en desarrollo:**  Baja |
| **Puntos estimados:** 3.5 | | **Iteración asignada:** 1 |
| **Programador responsable:** Ivan de la Cruz | | |
| **Descripción:**  El sistema permitirá el acceso mediante una ventana de login las credenciales son el nombre de usuario y una contraseña. | | |
| **Observaciones:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia de Usuario** | | |
| **Número: 3** | **Usuario:** Administrador | |
| **Nombre historia:** Generación de encuestas | | |
| **Prioridad en negocio:**  Alta | | **Riesgo en desarrollo:**  Alta |
| **Puntos estimados:** 3 | | **Iteración asignada:** 1-2 |
| **Programador responsable:** Ivan de la Cruz | | |
| **Descripción:**  El usuario autenticado con el rol de administrador tendrá podrá realizar las siguientes tareas.   1. Crear una nueva encuesta. 2. Definir el tiempo para cada encuesta. 3. Definir el nivel de complejidad de la encuesta. | | |
| **Observaciones:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia de Usuario** | | |
| **Número: 4** | **Usuario:** Administrador | |
| **Nombre historia:** Generación de preguntas | | |
| **Prioridad en negocio:**  Media | | **Riesgo en desarrollo:**  Baja |
| **Puntos estimados:** 3 | | **Iteración asignada:** 2 |
| **Programador responsable:** Ivan de la Cruz | | |
| **Descripción:**  Se generan las preguntas correspondientes a la encuesta creada previamente, el número de preguntas será definido por el administrador, y las tareas que puede realizar son las siguientes:   1. Definir la encuesta a la que pertenece la pregunta. 2. Definir el tipo de pregunta. 3. Eliminar la pregunta 4. Definir las respuestas de la pregunta. | | |
| **Observaciones:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia de Usuario** | | |
| **Número: 5** | **Usuario:** Administrador | |
| **Nombre historia:** Gestión de respuestas | | |
| **Prioridad en negocio:**  Media | | **Riesgo en desarrollo:**  Baja |
| **Puntos estimados:** 3.5 | | **Iteración asignada:** 2 |
| **Programador responsable:** Ivan de la Cruz | | |
| **Descripción:**  Cada pregunta tendrán una o más respuestas, esto lo define el administrador en la sección de tipo de pregunta, el administrador podrá realizar las siguientes acciones:   1. Crear una o varias opciones de respuesta | | |
| **Observaciones:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia de Usuario** | | |
| **Número: 6** | **Usuario:** Usuario | |
| **Nombre historia:** Solucionar encuesta | | |
| **Prioridad en negocio:**  Baja | | **Riesgo en desarrollo:**  Baja |
| **Puntos estimados:** 1 | | **Iteración asignada:** 3 |
| **Programador responsable:** Ivan de la Cruz | | |
| **Descripción:**  El usuario autenticado con el rol de usuario tendrá acceso a resolver el cuestionario, para ello una vez autenticado podrá intentar resolver el cuestionario, para ello se listan las siguientes consideraciones:   1. El usuario tendrá un tiempo definido para resolver el cuestionario. 2. El cuestionario estará ordenado por el nivel de dificultad 3. El sistema mostrara un temporizador cuando inicie el intento. 4. Una vez finalizado el cuestionario el sistema mostrara la calificación. 5. El sistema permitirá solo un intento para resolver el cuestionario. | | |
| **Observaciones:** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia de Usuario** | | |
| **Número: 7** | **Usuario:** Administrador | |
| **Nombre historia:** Verificación de los resultados | | |
| **Prioridad en negocio:**  Media | | **Riesgo en desarrollo:**  Media |
| **Puntos estimados:** 5 | | **Iteración asignada: 2 - 3** |
| **Programador responsable:** Ivan de la Cruz | | |
| **Descripción:**  El sistema permitirá monitorear las calificaciones y las respuestas de cada uno de los participantes, esto resultados se mostraran en una tabla ordenados de mayor a menor calificación. | | |
| **Observaciones:** | | |